додаток №1

Програма    «Вивіз сміття 2»                                                                                      до рішення сесії с/ради №22/14

Мета: очистити територію Зимнівської сільської ради 	    від «28»березня 2008року

від смітників, та запобігти їх утворенню, методом

централізованого вивозу сміття.

| № | Завдання | Діяльність | Термін виконання | відповідальний | Відмітка про реалізацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Довести до населення про відповідні наміри | - Розробити та розвісити оголошення про відповідні наміри по селам с/ради - Оголосити на зборах селян - Постійно при розмовах повідомляти населенню - У кожен двір занести повідомлення із подальшим графіком вивозу сміття, умовами вивозу та оплати за дані послуги. | січень | Депутати |  |
| 2 | Організувати вивезення | - Заключити договір на складуванню та утилізацію сміття з КП «Полігон» - Заключити договори про вивезення сміття із території сільської ради до місця утилізації сміття. - Тримати на контролі постійне проведення даних робіт згідно графіку. | січень постійно | Директор комунгоспу |  |
| 3 | Ліквідувати несанкціоновані смітники | - Організувати транспорт для зачищення і ліквідації стихійних смітників - Вивезення виявленого сміття на полігон. | Березень -травень | Директор комунгоспу |  |
| 4 | Встановити жорсткий контроль за порушеннями | - Затвердити на сесії вищі штрафи за викидання сміття на території сільської ради - Встановити попереджуючі таблички на колишніх несанкціонованих смітниках - Складати протоколи за порушення правил благоустрою - Виявляти стихійні сміттєзвалища |  | Депутати Директор комунгоспу |  |