# ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

31 травня 2017 року         м. Володимир – Волинський                               № 194

Про підготовку господарського комплексу району до сталого функціонування в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років

Відповідно до статей  16, 20 та 28 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою забезпечення своєчасної підготовки та сталого функціонування господарства району в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, враховуючи рішення колегії райдержадміністрації від 30.05.2017 № 4/1:

1. Затвердити організаційні заходи з підготовки господарського комплексу  та соціальної інфраструктури Володимир-Волинського району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років (додаються).

2.Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, Устилузькому міському та сільським головам:

1) до 09 червня 2017 року розробити та затвердити заходи з підготовки належних об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років;

2) про хід виконання заходів інформувати відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації до 22   числа щомісячно до 15 жовтня 2017 року;

3) забезпечити  своєчасне проведення розрахунків за спожиті енергоносії і житлово-комунальні послуги та в разі потреби внести відповідні зміни до розпису та кошторисів бюджетних видатків;

4) вжити заходів щодо погашення у повному обсязі всіма споживачами заборгованості з оплати використаних у поточному році електричної та теплової енергії, природного газу, послуг з водопостачання і водовідведення, а також щомісячної оплати поточного споживання енергоносіїв і житлово-комунальних послуг згідно з договорами.

3. Устилузькому міському та сільським головам:

1) привести діючі тарифи на житлово-комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих;

2) спільно з управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації провести своєчасну підготовку  житла одиноких престарілих громадян до осінньо-зимового періоду; забезпечити одиноких престарілих громадян та сімей загиблих учасників АТО твердим паливом.

4. Рекомендувати Володимир-Волинській філії ПрАТ "Волиньобленерго" (М. Литвинчук), Володимир-Волинському управлінню з експлуатації газового господарства ПАТ "Волиньгаз" (О.Бомазюк), філії "Володимир-Волинська дорожньо-експлуатаційна дільниця" ДП "Волинський облавтодор" (М.Хільчук), Володимир-Волинському районному центру телекомунікацій № 114 Волинської філії ПАТ "Укртелеком "(Б.Романів) здійснити комплекс організаційно-технічних заходів щодо підготовки  господарства до роботи в осінньо-зимовий період, забезпечення безперебійного енергопостачання та газопостачання споживачів району, створити необхідний запас матеріально-технічних ресурсів  на випадок надзвичайних ситуацій.

Про проведену роботу інформувати райдержадміністрацію до 15 жовтня 2017 року.

5. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації (П. Чуцький):

1) забезпечити координацію робіт з виконання  організаційних заходів з підготовки господарського комплексу  та соціальної інфраструктури Володимир-Волинського району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років та проводити щомісячний контроль за виконанням цих заходів;

2) підготувати на розгляд колегії районної державної адміністрації у вересні 2017 року питання про хід виконання організаційних заходів з підготовки господарського комплексу  та соціальної інфраструктури Володимир-Волинського району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова                                                                                                  Н.ВАСИЛЕЦЬ

Чуцький  21 702